TÁJÉKOZTATÁS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. május 27-én tartandó ülésére

A tájékoztató tárgya:	A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt Alkaloida „Hulladéklerakó telep” környezeti kármentesítése

Melléklet:

A napirend előterjesztője: (előadó) Rozgonyi Attila polgármester

A tájékoztatót készítette: (témafelelős) Gáspár Ferenc

A tájékoztatót megtárgyaló bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Városfejlesztési Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.5.3. pontja |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.7.7. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Kovács Miklós | Tiszamelléki Mélyépítő Kft. ügyvezetője | tmv91@vnet.hu |
| --- | --- | --- |
| Szabó András | Tiszamelléki Mélyépítő Kft. műszaki vezetője | tmv91@vnet.hu |

Egyéb megjegyzés:

---

##### Tiszavasvári, 2010. május 20.

##### Gáspár Ferenc

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gáspár Ferenc

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt Alkaloida

„Hulladéklerakó telep” környezeti kármentesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ICN Magyarország Rt jogelődje, az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. 1992.-ig a gyártástechnológiáira jellemző, azonban jelentős részben ismeretlen szennyezőanyagokat (szennyvizeket, veszélyes hulladékokat, egyéb hulladékokat) rakott le a hulladékkezelő telepen. A Felügyelőség 1998-ban kötelezte az Önkormányzatot (privatizációs eljárás során a tulajdonába került a terület) a szennyezés káros hatásainak megszüntetésére.

Az egykori műszaki beavatkozási tervek alapján (Kelet-Speeck Kft., ill. Biogenezis Kft) a környezeti  károk megszüntetését - a hulladékok helybenhagyása mellett -  az érintett terület izolálásával javasolták megoldani. Az izolálást horizontálisan résfal, valamint talajvízszint süllyesztés, vertikálisan a vízzáró agyagréteg biztosítja. A résfalon kívüli szennyezés megszüntetését a külső mentesítő drének segítségével tervezték. A tervek alapján a Felügyelőség 2000-ben műszaki beavatkozás megkezdésére kötelezte az Önkormányzatot.

A kármentesítési létesítmények 2000. december 7-én lezajlott műszaki átadását követően a Kelet-Építő Vállalat (eredeti neve Kelet-Speeck) három éves próbaüzemeltetésre visszavette az Önkormányzattól a területet. 2001 szeptemberétől 2002. februárjáig állt a kitermelt víz átadása elszámolási vita miatt. 2002. december 31.-én lejárt a szerződés a Kelet-Építő Vállalat és az ICN Rt. között, így az átadás megszűnt. Csökkentett ütemű víztermelés még 2003. márciusáig folyt a dekantáló medencékbe. 2003. április 7-én Tiszavasvári Önkormányzat kötött szerződést az ICN Rt.-vel a vízátadásra. 2003. április 11.-én az ÁPV Rt. és Tiszavasvári Önkormányzat szerződést bontott a Kelet-Építő Vállalattal, s ezt követően az Önkormányzat végezte az üzemeltetését 2003. szeptember 10.-ig.

A próbaüzemeltetés továbbfolytatását a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Tiszavasvári Víz-, Közmű –és Mélyépítő Vállalkozás (későbbi nevén Tiszamelléki Mélyépítő Kft., továbbiakban: Kft.) végezte 2003. szeptember 10-től.

Az eddigieket összefoglalva: a területen található résfalon belül 2000. év decembere óta aktív vízszintsüllyesztés és a kitermelt víz szomszédos szennyvíztisztító telepre tisztításra történő átadása, valamint a szennyezettség monitorozása, a résfalon kívüli területeken drénes vízkitermelés és monitoring tevékenység történik.

2006-ban folyamatosan történt vízkivétel a kármentesítési területről, az összes kitermelt vízmennyiség 21.018 m3 volt. A mintavételi pontok adatai alapján, a résfalon belüli és azon kívüli átlagos vízszint különbsége a korábbi évekhez képest jelentősen lecsökkent, 2006-ban 3 cm és 37 cm között változott. A terület egészét tekintve a vízszint különbség nem közelítette meg a kívánt 1 m –t, bár a terület nagy részén a belső talajvíz szintek a külső területek talajvíz szintje alatt maradtak.

Fenti körülmények között nem valósult meg teljes mértékben az a cél, hogy a létrejövő hidraulikus gáttal megakadályozható legyen a résfalon belüli szennyezés kiáramlása.

A vízminőségi adatokat is figyelembe véve a talajvíz bizonyíthatóan közlekedik a rétegvizekkel, ám ennek mértéke és pontos térbeli irányultsága nem volt ismert.

Számos szennyező komponens koncentrációja emelkedő, vagy stagnáló tendenciát mutatott.

2006-ban néhány olyan szerves szennyező is magas koncentrációban fordult elő, melyek korábban nem voltak jellemzőek a területre. Ez a jelenség vélhetően a lerakott szerves vegyületek bomlásával és átalakulásával magyarázható, de megjegyzendő, hogy ez a jelenség elsősorban a poliaromás szénhidrogén (PAH) komponensekre igaz, melyek közül több különösen kockázatos besorolású.

A nem csökkenő koncentrációjú, kiemelten veszélyes anyagok döntő része a résfalon belüli területeken található, azonban eloszlásuk nem volt ismert. A résfalon belüli terület olyan részein is előfordulhat szennyezett talaj és talajvíz, ahol az az eddigi információk alapján nem lenne várható.

A belső és néhány külső rétegvízkút vizsgálata jelentős BTEX és klórozott alifás szénhidrogén szennyezést mutatott, melynek okozója a résfalon belüli területen található veszélyes hulladék, illetve szennyezett földtani közeg.

Annak ellenére, hogy a szennyezőanyagok környezetüktől történő izolálása összességében sikeresnek mondható, a szennyezés kockázata az idővel nő, ugyanis

- A résfal meghibásodásának kockázata az idővel nő;

- A térség talajvíz szintjének tendenciózus csökkenése a hidraulikus gát működőképességét veszélyezteti;

- A vertikális irányú szennyezés terjedést a legtöbb komponens tekintetében mérsékli az aktív talajvízszint süllyesztés, de

  - Ennek műszaki elemei folyamatosan avulnak, felújításuk szükségességére számítani lehet.

  - A meglévő rendszer folyamatos üzemeltetést igényel, hatékonyságát csak folyamatos, megszakítás nélküli működtetés biztosítja, melyhez a szükséges forrásokat biztosítani szükséges.

  - A víznél nehezebb szennyező komponensek (klórozott alifás szénhidrogének) vertikális terjedése ellen sem az aktív talajvízszint süllyesztés, sem a résfal nem jelent teljes védelmet.

- A résfalon belüli területen elhelyezett szerves szennyezőanyagok bomlási, átalakulási folyamatai révén olyan új szennyező komponensek (PAH) keletkeznek, és válnak kimutathatóvá, melyek kiemelt humán egészségügyi és környezeti kockázatot jelentenek.

A kockázatot fokozta, hogy:

- A területre vonatkozóan nem állt rendelkezésre megfelelő környezeti kockázatelemzés.

- A lerakott hulladék pontos összetétele, mennyisége és eloszlása nem volt ismert.

- A résfalon belüli talaj szennyezettségének jellege és kiterjedése nem volt ismert.

- A résfalon belüli monitoring rendszer nem adott reprezentatív képet a talajvíz szennyezettség eloszlásáról, és a résfalon belüli rétegvíz állapotáról.

- A résfalon belüli térség első vízzáró rétegének helyzete és állapota nem volt ismert.

Fentiek alapján indokolttá vált a terület aktualizáló tényfeltárása, a szennyezés terjedés vizsgálata, mennyiségi kockázatfelmérés elvégzése, azt követően pedig a szükséges további intézkedések meghatározása a 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet szerint.

Új, részletes tényfeltárás

A Felügyelőség 2273/8/2007. sz. határozatában tényfeltárási terv, majd új tényfeltárási záródokumentáció készítését és benyújtását írta elő.

A tényfeltárási tervet az N-Con Kft. készítette 2007. októberében, melyet a Felügyelőség 2273/20/2007. sz. határozatában fogadott el.

Az új tényfeltárást az Önkormányzat megbízásából a WESSLING Hungary Kft elvégezte és a záródokumentációt 2009. márciusában benyújtotta a Felügyelőségre.

A záródokumentáció áttanulmányozását követően több olyan szakmai kérdés/kérdéskör merült fel, melyet a záródokumentáció nem tartalmazott kellőképpen, ezért 2009. májusában hiánypótlási felhívás került kiadásra a záródokumentáció egyes fejezeteire fókuszálva (előzmények, érintett terület bemutatása; alkalmazott vizsgálati módszerek; földtani, vízföldtani felépítés; szennyezettség bemutatása; szennyezettség bemutatása; biodegradációs vizsgálatok; geofizikai mérések; szennyeződés-terjedés vizsgálatok; mennyiségi kockázatfelmérés; javasolt ’D’ határértékek; lehetséges műszaki beavatkozások bemutatása).

A hiánypótlási dokumentációt 2009. augusztusában nyújtotta be a Wessling Hungary Kft.

A hiánypótlás teljesítését követően a záródokumentáció még mindig nem volt teljesnek tekinthető, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletnek való megfelelősség érdekében újabb hiánypótlás került kiadásra 2009. októberében. Az eljárási díj teljesítése illetve a FAVI-KÁRINFÓ adatszolgáltatás („B” adatlapok) pótlása mellett további szakmai kérdéseket (földtani felépítés pontosítása, ’D’ kármentesítési célállapot határérték megállapítás több, lehetséges szcenárió esetében, műszaki beavatkozási javaslatok az egyes szcenáriókra vonatkozóan) tartalmazó hiánypótlási felhívásnak a 2009. decemberében a Wessling Hungary Kft által készített, 2. sz. hiánypótlási dokumentáció benyújtásával tettek eleget.

Tekintve a kármentesítési ügy összetettségét, a tényfeltárás elbírálása során több esetben került sor egyeztetésre az Önkormányzat és a Felügyelőség munkatársai között, a tényfeltárást készítő szakértők bevonásával.

Feltárási pontok, vizsgálati módszerek

A tényfeltárás során a földtani-vízföldtani viszonyok részletesebb megismerése és a szennyezettség aktuális felmérése érdekében – a tényfeltárási terv alapján – döntően a talajmintavételt szolgáló sekély (4,5-6 m) fúrásokat (63 db), a kb. 10 m-es mélységtől megjelenő rétegvíz mintavételezését szolgáló, ideiglenes csövezési furatokat (20 db), ugyancsak a rétegvíz mintavételt szolgáló, figyelőkúttá képezhető védett furatokat (3 db), valamint a 38 m-től megjelenő második rétegvíz mintavételezéséül szolgáló, figyelőkúttá kiképezhető védett furatokat (4 db) mélyítettek. Fentieken kívül sor került a meglévő, alkalmas mintavételi pontok mintázására is.

A vett talaj-, felszín alatti víz-, illetve hulladék-mintákat részletes laboratóriumi elemzésnek vetették alá. Felszín alatti vízben az alábbi szennyezőanyagok (illetve csoportok) vizsgálatára került sor: általános vízkémia, fémek, TPH-GC, BTEX, PAH, GC-MS screening (illékony és nem illékony), illékony halogénezett alifás vegyületek, fenolok, klórfenolok, tetrahidrofurán.

Szennyezettség bemutatása

A földtani közegben az alábbi szennyezőanyagokat detektálták „B” szennyezettségi határértéket meghaladó mértékben:

- cink: ENY-i depóniák (V., IPSZ) illetve DK-i terület  (I. depónia, II. medence) környezetében;

- nikkel: emelkedett koncentráció az egész  területen, kiemelkedő értékek az V. depónia és a veszélyes hulladéklerakó környezetében;

- TPH: I., K, IPSZ depóniák környezete;

- toluol: depóniák alatti rétegben;

- xilolok: 1 ponton, IPSz depónia területén;

- egyéb alkilbenzolok: I. depónia DNY-i sarkán;

- ”egzotikus” vegyületek:

  - – fenobarbitál: I.., VI., IPSZ depónia, medencék területe;

  - klór-anilin: I. depónia mellett;

  - orto-toluidin: I., V., IPSZ depónia területe;

Felszín alatti vízben kimutatott szennyezőanyagok, „B” határérték felett:

„Sekély rétegvíz”:

- Ammónium: egész területen, valamint a terület tágabb környezetében emelkedett koncentrációk;

- Cink: 1 furatban, keleti oldalon lévő bejárat mellett;

- Nikkel: összefüggő szennyezett víztest a terület ÉNY-i részén, az V. és az IPSZ-depónia, valamint a VI. medence környezetében;

- TPH: elsősorban a depóniák (K, I., V., IPSZ) területén, iletve a terület ÉNY-i sarkában, II. övárok külső oldalán;

- Benzol: depóniák (K, I., IPSZ), II. medence környezetében, magas koncentrációban (100 µg/l felett) található;

- Toluol: mindössze 1 kútban (KRV-11);

- Egyéb alkilbenzolok: 1 kútban (KRV-13);

- PAH vegyületek: 3 ponton, kis koncentrációban – pontszerűen;

- VOCL: K-depónia környezetében (1,1 diklóretán), BRV-6 kútban (tetraklóretén), I. és K-depónia környezetében illetve terület DNY-i sarkában (vinil-klorid);

- ”egzotikus” vegyületek:

- Fenobarbitál: a szennyezettség a résfalon belüli terület alatti rétegvíz test legnagyobb részét érinti. A szennyezettség gócpontja az I. depónia környezetére tehető. Kis mértékben a résfalon kívüli területekre is kiterjed, mind a DNY-i, mind a K-i oldalon;

- Klór-anilin: elsősorban a depóniák (I., V., K., IPSZ), valamint a II. medence alatti rétegvíztestre terjed ki. Kis kiterjedésben és koncentrációban a résfalon kívüli területre is kiterjedt, DK-i irányban;

- Orto-toluidin: szennyezettség a résfalon belüli terület alatti rétegvíz test legnagyobb részére kiterjed: depóniák, II., III. medence környezetében is észlelhető;

„mélyrétegvíz”

- nikkel: BRV-2 kútban – itt azonban kúthibák miatt feltételezik megjelenését;

- PAH: két ponton kimutatási határ felett, de a „B” értéket nem közelítette meg;

A tényfeltárás során ökotoxikológiai vizsgálatokat végeztek, melyek alapján megállapítható, hogy a drénaknák csurgalékvize illetve a „talajvíz” igen erősen toxikus, az első rétegvíz mintái nem mutattak ökotoxikológiai veszélyességet, azaz számottevő gátló vagy likvidáló hatásuk nem volt.

Földtani, vízföldtani felépítés

Az új tényfeltárás során új feltárási pontok segítségével pontosításra került a terület földtani-hidrogeológiai felépítése. Feldolgozásra kerültek a Wienerberger Zrt. által végzett agyagbányászat során keletkezett földtani adatok is, keresztszelvényt készítettek a hulladékövezettől egészen az agyagbányákig.

A korábbi megállapításokkal némiképp ellentétben a korábban „talajvízadóként” kezelt első vízadó réteg a tényfeltárás adatai szerint nem egy jellegzetes vízadó szintnek felel meg, hanem egy csekély víztartó képességű, iszapos-agyagos réteg (korábban a hulladékövezet területén agyagbánya volt, ezt a réteget bányászták). Ez az iszapos-agyagos rétegekből álló összlet a hulladékövezet területén kb 10 m-ig, míg a Wienerberger Zrt. területén  már 20 – 25 m-ig található meg.

A felszíni agyagos rétegek alatt, markáns határral jelenik meg az első „igazi”, homokos-iszapos vízadó képződmény (korábban ezt tekintették vízzárónak), melynek feküje 28-34 m mélységben található meg. Ezen réteg tárolt vizét a tényfeltárás sekély rétegvíznek nevezi meg.

Ezen réteg feküjét egy markáns, 5-8 m vastagságú agyagréteg képezi, mely réteg alatt, ismét homokos rétegek következnek (tényfeltárás szerinti mély rétegvíz szintje).

A tényfeltárás során feldolgozásra kerültek a hulladékövezet illetve a téglagyár monitoring kútjainak vízszint-adatsorai is.

A „talajvíz”, sekély rétegvíz illetve mély rétegvíz szintek alakulásából, az egyes időpontokban mért vízszintek alapján készített potenciál-térképekből a tényfeltárás során az alábbi következtetéseket vonták le a szakértők:

A bányászati tevékenység hatása az egyes potenciáltérképeken egyértelműen nyomon követhető, a vizsgált időszaktól kezdődően. A „talajvíz”, illetve sekélyrétegvíz potenciálszintje a bányászat felé folyamatosan csökken, azonban a kezdeti időszakban a depresszió hatásterülete még nem (vagy nem jelentősen) éri el a hulladékövezet környezetét. 2006 közepén a hulladékövezet környezetében azonban elég erőteljes vízszintcsökkenés következett be a sekély rétegvízben, s így a talajvízben is.

A vízszintcsökkenés nem egyformán érintette az egyes vízszint-megfigyelő kutakat. A kármentesítési területtől É-i és Ny-i irányban elhelyezkedő kutak vízszintje csak viszonylag kis mértékben (1 m) csökkent le, a kármentesítési területtől K-i és D-i irányban elhelyezkedő kutak esetében jóval nagyobb mértékű, 2-3 m-es vízszint-csökkenés jelentkezett. A 2006 szeptemberi, és ezutáni potenciálképek szerint a depressziós hatás immár az agyabánya-gödröktől egészen a hulladékövezet ellentétes oldaláig, azaz NY-i feléig egyértelműen azonosítható. Az agyagbányászati tevékenység során az első vízadó rétegből (sekély rétegvíz) termelik ki a vizet, így a legnagyobb mértékben ebben a vízrétegben jelentkezik a csökkenés, azonban jelentős hatással van a talajvízre (a talajvíz és a rétegvíz a tényfeltárás adatai szerint szoros kapcsolatban áll, a potenciálszintjük jól követi egymást) , illetve a második rétegvízre is.

A fent leírt – hulladékövezet és környezetében is jelentkező - vízszint-süllyedés a kármentesítési területtől DK-i irányban elhelyezkedő téglagyár (agyagbányászat) vízkitermelésére, az általa előidézett depressziós hatásra vezethető vissza. A kármentesítési területtől DK-i irányban történő vízkitermelés – vízszintsüllyesztő hatása révén – a természetes, ÉNY-i rétegvíz áramlási iránnyal ellentétes, jelentős gradiensű, DK-i irányú rétegvíz (és egyben talajvíz)-áramlási irányt indukál.

Szennyeződés terjedés

A tényfeltárási munka keretében transzportmodellezést végeztek, melynek eredménye az alábbi:

Mivel a horizontális gradiens jelenleg a lerakó területén kicsi, és attól K-re kezd radikálisan növekedni, a szennyezőanyagok fő tömegének elmozdulása kis mértékű, így főként a lerakó K-i részén található szennyezések K-i irányban történő elmozdulása várható. A feltárt szennyezőanyagok közül a legmozgékonyabbak a fenobarbitál és az ortotoluidin. A modell szerint a mobilis szennyező-komponensek a jelenlegi hidraulikai viszonyok fennmaradása esetén - a hulladékövezet környezetében mért koncentrációknál nagyságrendileg kisebb mértékben ugyan - 25-30 év alatt eljutnak a lokális potenciál-minimum helyéhez, azaz a nyílt bányagödör térségéhez. A modellezés során több, a jövőben elképzelhető hidrodinamikai helyzet is vizsgálatra került.

Kockázatelemzés

A tényfeltárás keretében, a szennyezés kiterjedésének és koncentrációjának eredményei figyelembevételével készült humán egészségügyi és környezeti kockázatelemzés alapján megállapítható, hogy valós expozíciós szituáció híján jelen állapotban tényleges egészségkockázat kialakulása nem várható. A megengedhetőnél magasabb kockázati hányados egyetlen expozíciós szituációban sem volt kimutatható.

Műszaki beavatkozás folytatása, monitoring, kármentesítés időszakos felülvizsgálata

Mivel tehát humán egészségügyi kockázatok jelenleg nem kerültek megállapításra, az egyetlen kimutatható környezeti kockázat, a szennyezés terjedésének lehetősége pedig a Wienerberger Zrt. felé kiadott kötelezettség teljesítését követően ellensúlyozásra kerül, illetve várhatóan megszűnik, ezért új műszaki beavatkozás elvégzésére a jelenlegi adatok alapján nincs szükség.

A szakértő javaslata alapján a hulladéklerakó telekhatárain belül (egyben a résfalon belül) „E” egyedi szennyezettségi határérték került meghatározásra.

A hulladéklerakó telekhatárain kívül lévő (résfalon kívül rekedt hulladékok környezete) szennyezés vonatkozásában a cél a szennyezőanyagok „B” szennyezettségi határérték alá történő megtisztítása, ezért itt „D” kármentesítési célállapot határértékekként az egyes komponensekre vonatkozó szennyezettségi határértékek lettek meghatározva.

A meglévő műszaki beavatkozási rendszert – vízszintsüllyesztés drénekkel + vízátadás, résfal - a továbbiakban is működtetni szükséges, főként a szennyezőanyagok terjedésének megakadályozása érdekében, a rendszer elemeit (drének, szerelvényeik) felül kell vizsgálni, a szükséges karbantartási, javítási munkákat el kell végezni (határozat 2.1. pont).

A kármentesítés ellenőrzésére a továbbiakban is részletes monitoring tevékenységet kell folytatni. A monitoring rendszer létesítményei némiképp változtak, egyrészt a nem alkalmas figyelő kutak kikerülnek a rendszerből, továbbá a létesítmények bővülnek a tényfeltárás során kialakított figyelő kutakkal (határozat 2.2. pont).

Tekintettel tárgyi szennyezés összetettségére, bonyolultságára, illetve az esetleg ebből fakadó, ma még ismeretlen kockázatokra, a kármentesítést időszakonként indokolt felülvizsgálni, a kármentesítés során összegyülekező adatok figyelembevétel. A felülvizsgálat során részletes kockázatelemzést, szennyezés terjedési modellezést kell végezni, illetve felül kell vizsgálni a teljes terület kezelési stratégiáját, s a felülvizsgálatok alapján javaslatot kell adni a kármentesítési terület további kezelésével kapcsolatban. (határozat 2.3. pont).

Tekintettel arra, hogy a tényfeltárás adatai 2008-ban keletkeztek, illetve, hogy 2009-ben csak csökkentett monitoringot végeztek a területen, ezért első alkalommal 2012. augusztus 31-ig, majd ezt követően 5 évente kell a kármentesítést felülvizsgálni.

A soron következő felülvizsgálat során szükséges azon vizsgálatok elvégzése is, melyeknek a részletes  vizsgálatára jelen tényfeltárás keretében nem volt lehetőség, s melyeknek elvégzését a záródokumentációban a szakértő is javasolta: depóniák és medencék felső szigetelésének részletes vizsgálata, csapadékvíz-elvezetés felülvizsgálata, illetve V. depónia részletes, feltárásos vizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A TIKÖTEVIFE 660/03/2010. számú határozatában a kármentesítés vonatkozásában az alábbiakról rendelkezett:

- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint az alábbi határértékeket állapítom meg:

A hulladéklerakó telekhatárain belül az egyes szennyezőanyagok vonatkozásában „E” egyedi szennyezettségi határérték kerül megállapításra, míg a hulladéklerakó telekhatárain kívül a „D” kármentesítési célállapot határérték a 6/2009. (IV. 14.) KvVM – EüM – FVM együttes rendelet  szerinti ”B” szennyezettségi határértéknek felel meg.

  - Határértékek felszín alatti vízre, komponensenként:

| Komponens | Hulladéklerakó telekhatárain belül: ”E” határérték (g/l) | Hulladéklerakó telekhatárain kívül: ”D” = ”B” (g/l) |
| --- | --- | --- |
| Nikkel | 325 | 20 |
| Cink | 231 | 200 |
| TPH | 619 | 100 |
| Benzol | 530 | 1 |
| Toluol | 365 | 20 |
| Egyéb alkilbenz. össz. | 51 | 20 |
| 1,1-Diklóretán | 21,1 | 1 |
| 1,2-Diklóretán | 1,6 | 1 |
| Tertraklóretén | 16 | 10 |
| Vinil-klorid | 13,3 | 0,5 |
| Krizén | 0,03 | 0,02 |
| Benz(b)fluorantén | 0,03 | 0,03 |
| Benz(e)pirén | 0,021 | 0,01 |
| Benz(a)pirén | 0,012 | 0,01 |
| Benz(g,h,iÍ)perilén | 0,02 | 0,02 |
| Naftalinok össz. | 2,59 | 2 |
| Fenobarbitál | 280 | 20 |
| Klóranilin | 160 | 20 |
| Orto-toluidin | 420 | 20 |

  - Határértékek földtani közegre, komponensenként:

| Komponens | Hulladéklerakó telekhatárain belül:”E” határérték (mg/kg) | Hulladéklerakó telekhatárain kívül: ”D” = ”B” (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Nikkel | 113 | 40 |
| Cink | 2990 | 200 |
| TPH | 2320 | 100 |
| Toluol | 2,2 | 0,5 |
| Xilolok | 2,8 | 0,5 |
| Egyéb alkilbenz. össz. | 8,4 | 0,5 |
| Fenobarbitál | 4,7 | 0,5 |
| Klóranilin | 0,7 | 0,5 |
| Orto-toluidin | 9,1 | 0,5 |

- Tiszavasvári Város Önkormányzatát a kármentesítés folytatása érdekében az alábbiakra kötelezem:

  - Műszaki beavatkozás folytatása – meglévő rendszer üzemeltetése

- A résfallal körülvett területen belül a talajvíz kitermelés és a kitermelt víz tisztításának folyamatosságát biztosítani kell, ameddig a talajvíz minősége, nyomásviszonyai lehetővé és szükségessé teszik.

- A résfalon kívül rekedt szennyezés kezelésére az A-10/K és A-10/D jelű drének szivattyúzását kell végezni.

- A talajvízszint süllyesztést úgy kell végezni, hogy a résfallal körbezárt területen a talajvíz (illetve azzal összefüggő sekélyrétegvíz) nyomásszintje a résfalon kívül eső nyomásszintek alatt maradjon.

- A drének és szerelvényeik állapotát felül kell vizsgálni, mely alapján a szükséges, karbantartás, javítási munkákat (átmosás, tisztítás, stb) el kell végezni.

Határidő: Jelentés a drének felülvizsgálatáról és az elvégzett munkákról: 2010. július 31.

- Naplóban rögzíteni kell a szivattyúk napi működési idejét, naponta mérni kell az egyes drénágakból eltávolított vízmennyiséget, az Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRT  részére, tisztításra átadott napi vízmennyiséget, ellenőrizni kell a gyűjtőaknák, a szintszabályozó rendszer állapotát és működőképességét. A drének működőképességét folyamatosan kell figyelni.

  - Monitoring rendszer működtetése:

    - Felszín alatti monitoring rendszer létesítményei: Ht. 290/52/2009. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő monitoring kutak (belső, külső talajvízfigyelő, illetve rétegvízfigyelő kutak), víztelenítő rendszer (drének) gyűjtőaknái

    - Az új tényfeltárás során kialakított új, állandó, mintavételre alkalmas rétegvíz figyelő kutak - BRV-4, BRV-5, BRV-6 illetve MRV-1, MRV-2, MRV-5, MRV-6 - vonatkozásában, a kutak műszaki adataival fennmaradási engedélyt (vízjogi üzemeltetési engedély módosításával) kell kérni.

Határidő: Vízjogi kérelem benyújtása: 2010. május 31.

    - A tényfeltárásban javasolták 3 db kút (BRV-2, BRV-3, BTV-2) eltömedékelését kiépítési hibájuk, s jelenlegi rossz állapotuk miatt. Az eltömedékelést vízjogi engedélyezési eljárás keretében kell elvégezni.

Határidő - vízjogi kérelem benyújtása: 2010. május 31.

    - Vízkémiai monitoring keretében mintázandó létesítmények (mintavételi pontok):

| Drénaknák | ”Talajvíz” kutak | Sekély-rétegvíz kutak |  | Mély rétegvíz kutak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | BTV-6 | BRV-1 | KRV-7 | MRV-1 |
| A-02 | BTV-10 | BRV-4 | KRV-8 | MRV-2 |
| A-03 | KTV-2 | BRV-5 | KRV-9 | MRV-5 |
| A-04 | KTV-3 | BRV-6 | KRV-10 | MRV-6 |
| A-05 | KTV-5 | KRV-1 | KRV-11 |  |
| A-07 | KTV-6 | KRV-2 | KRV-12 |  |
| A-08 | KTV-11 | KRV-3 | KRV-13 |  |
| A-09 | KTV-20 | KRV-4 | KRV-14 |  |
| A-10/K |  | KRV-5 | KKR |  |
| A-10/D |  | KRV-6 |  |  |
| A-12/VK |  |  |  |  |
| A-12 |  |  |  |  |

    - Vizsgálandó komponensek, vizsgálati gyakoriság

Évenként –március-április (monitoring kutak, drénaknák)

- Általános vízkémiai komponensek (ammónium, nitrát, szulfát, foszfát)

- Nehézfémek (összes króm, króm VI, nikkel, kadmium, réz, cink, ólom, ón, higany, kobalt)

- Összes alifás szénhidrogén (TPH)

- Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

- Összes fenol

- Poliaromás szénhidrogének (PAH)

- Halogénezett aromás szénhidrogének

- Halogénezett alifás szénhidrgének

- Fenobarbitál, klór-anilin, orto-toluidin

    - Vízszintmérések: havi rendszerességgel kell végezni az összes meglévő (kémiai monitoringban nem szereplők is) monitoring pont vonatkozásában.

    - Éves jelentés: A vizsgálati eredmények tükrében minden évben értékelő jelentést kell készíteni a rendszer üzemeltetési adatairól, a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi állapotáról, a szennyezés változásáról.

    - FAVI adatszolgáltatás: A felszín alatti víz és földtani közeg információs rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a alapján a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés c) pontja szerint: a kármentesítési monitoring rendszerek adatszolgáltatását (az éves jelentésen túl) a külön jogszabály (a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet) szerinti környezethasználati monitorozást végző, a FAVI Monitoring információs alrendszerben a rendelet 6. melléklete szerinti "Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring" megnevezésű adatlapon is be kell nyújtani a felügyelőség részére.

Határidő: folyamatos, a mintavételt követő 60 napon belül

  - Kármentesítés időszakos felülvizsgálata

A monitoring, illetve a kármentesítés során összegyűjtött adatok (műszaki beavatkozás adatai, Wienerberger Zrt. agyagbányászat adatai, stb) adatok figyelembevételével a szennyezés kockázatait 5 évente felül kell vizsgálni, melynek keretében új kockázatelemzést és szennyezés-terjedési vizsgálatokat kell végezni.

A kármentesítés során a terület kezelési stratégiáját figyelembe véve folyamatosan vizsgálni szükséges a rendelkezésre álló műszaki megoldásokat, melyek a szennyezés kockázatait tovább csökkentik/csökkenthetik, illetve a kármentesítés végleges megoldására alkalmasak lehetnek.

Az 5 évente elvégzendő felülvizsgálat során javaslatot kell adni a kármentesítési terület további kezelése vonatkozásában.

A soron következő felülvizsgálat során a fentieken túl  az alábbi vizsgálatokat is szükséges elvégezni:

- Vizsgálni kell a terület hidrológiai/hidraulikai viszonyait, ezzel kapcsolatban a terület csapadékvíz-elvezetését is.

- Részletes vizsgálatokat kell végezni a medencék és a depóniák felső szigetelésének állapotára vonatkozóan. Ezzel összefüggésben, a kockázatok felülvizsgálatához levegőminőségi méréseket kell végezni a depóniákból esetlegesen kipárolgó szennyezőanyagok meghatározása érdekében.

- Az V. depónia vonatkozásában feltárásos vizsgálatokat kell végezni a vélhetően zajló intenzív vegyi folyamatok és kölcsönhatások észlelése érdekében.

Határidő: az első felülvizsgálati dokumentáció elkészítése és benyújtása: 2012. augusztus 31.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a 2010. évi üzemeltetési költségek finanszírozására a Pénzügyminisztérium, az MNV Zrt. és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyeztetésének eredményeként az a megoldás született, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 3. alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcím-csoporton szereplő kiadási előirányzat terhére bruttó 62,5 millió Ft értéknek megfelelő előirányzat átcsoportosításával biztosítható a KvVM részére. Az átcsoportosított összeg a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonába került szennyezett terület hátrahagyott környezeti kárainak mentesítésére kiépített technológia üzemeltetési feladataira kerül felhasználásra.

A Támogatási Szerződést Önkormányzatunk a pénzeszköz átvételre vonatkozóan a KvVM-mel megkötötte.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a felügyelőségi határozatnak és az abban foglaltaknak 2011. évtől is maradéktalanul eleget tudjon tenni, 2010. május 18-án megkezdődtek az előzetes tárgyalások a további finanszírozási kérdésekben és annak módozatában a KvVM, az MNV Zrt., valamint az Önkormányzat között.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a tájékoztatót tudomásul venni.

Tiszavasvári, 2010. május 20.

Rozgonyi Attila

polgármester