ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. április 13-án tartandó rendkívüli ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:	A KEOP 2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat megvalósításáról

Melléklet:

A napirend előterjesztője:	Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette:	Gáll Attila (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszáma:	290-6/2015.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2015. április 10.

##### Gáll Attila

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gáll Attila

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A KEOP 2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat megvalósításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 181/2014. (VII.31.) Kt. számú határozatával döntött a KEOP pályázat benyújtásáról, amely a TISZEK, a Művelődési Központ és a Bölcsőde épületeire tervezett napelemes rendszer telepítését foglalta magába. A határozat értelmében a beruházáshoz 49.999.900 Ft összegű, 100%-os támogatást igényeltünk.

2015. január 07-én vettük kézhez a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának döntését, mely szerint pályázatunkat 49.999.900 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Február 4-én viszont azt az értesítést kaptuk az Irányító Hatóságtól, hogy a megítélt támogatás összege tévesen került számunkra kiküldésre. A 841/2014. (XII. 29.) Korm. határozat értelmében ugyanis az egyes projektek a nettó 500.000 Ft/kW fajlagos beruházásigény és a projekt tervezett fajlagos költség hányadosaként megkapott százalékos érték alapján részesülnek a támogatási összegből.

Mivel a projektünk 586.462 Ft/kW fajlagos beruházásigénnyel került benyújtásra, ezért esetünkben ez az érték 85,257016%. Ennek alapján a beruházáshoz 42.628.423 Ft támogatás igénybevétele mellett 7.371.477 Ft önerőt kellett volna biztosítania az önkormányzatnak. Ezt követően többszöri egyeztetést folytattunk az Irányító Hatósággal annak érdekében, hogy a megítélt támogatást saját erő biztosítása nélkül, a csökkentett támogatási összegnek megfelelően átdolgozott költségvetéssel és műszaki tartalommal valósíthassuk meg.

Április 8-án ismételten kézhez kaptuk a támogató döntést, mely ezúttal már 42.628.423 Ft támogatásról szólt, ugyanilyen összegű projekt összköltség mellett. A döntés értelmében a projekt fizikai befejezésének határideje 2015. augusztus 31. A Támogatói Okirat kibocsátásához az Irányító Hatóság felé szükséges aktualizálnunk az egyes költségelemeket és finanszírozási formájukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a pályázat megvalósításáról a mellékelt határozat-tervezetnek megfelelően döntést hozni.

Tiszavasvári, 2015. április 10.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2015. (IV.13.) Kt. számú

határozata

A KEOP 2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat megvalósításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Kifejezi szándékát, hogy a „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat megvalósításához az Irányító Hatóságot képviselő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság által megítélt bruttó 42.628.423 Ft támogatást igénybe veszi, és a beruházást megvalósítja.

- Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a Támogatói Okirat aláírásához szükséges dokumentumok benyújtásáról.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester