ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. szeptember 28-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításának elvégeztetése

Melléklet:	Helyszíni bejárás jegyzőkönyve,

Hiba- és hiánylista

A napirend előterjesztője:	Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette:	Kovács Edina (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszáma:	771/2017.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | ##### SZMSZ 4. melléklet 1.22. pont |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2017. szeptember 22.

##### Kovács Edina

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Kovács Edina

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt

keretében elkészült munkálatok garanciális

javításának elvégeztetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ide év márciusi Testületi ülésén került megtárgyalásra az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 azonosító számú „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítása, melynek következtében a 2016. december 20-án felmért hiba- és hiánylista kijavításra került, a pályázatra kötött vállalkozási szerződésben megállapított jótállási biztosíték terhére.

Az alapszerződésben vállalt 36 hónapos garancia a műszaki átadás-átvételtől számítandó, így az 2017. szeptember 19. napjáig tart/ott, ezt figyelembe véve a műszaki ellenőr 2017. szeptember 13. napjára tűzte ki a projekt 1.,2. és 3. részének a jótállási idejének lejárta előtti helyszíni bejárást. Az 1. és 2. rész helyszíni bejárásáról készült jegyzőkönyv, hiba- és hiánylista az előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslom, hogy a hiba- és hiánylista szerinti javításokat végeztessük el a jótállási biztosíték terhére, amely bruttó 432.400,-Ft.

Továbbá javaslom, hogy a javítást a Medop-General Kft. végezze el, tekintettel arra, hogy az előző hibalista szerinti javítási munkákat a megfelelő minőségben végezte el, valamint az önkormányzat gazdálkodási szabályzata szerint 500.000,-Ft feletti összegnél írja elő a 3 árajánlat bekérését.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a javításról döntést hozni és a határozat-tervezetet elfogadni a kiviteli munka mihamarabbi elvégzése érdekében.

Tiszavasvári, 2017. szeptember 22.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. szeptember 13.-án, a Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) épületének hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Tárgy: „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 számú Projekt keretén belül megvalósult „H-Tb-1-0 ésH-Tb-1-1 jelű csatorna” I. ütem (1. rész) és a „Kállói 1-es mellékág” csatornaépítések (2. rész) című Projekt keretében megvalósult létesítmény jótállási idő lejárta előtti helyszíni bejárása.

A létesítmények kivitelezési munkáinak műszaki átadás – átvételi eljárás lezárására 2014. szeptember 19.-én került sor. A jótállási kötelezettség 2017. szeptember 19.-ig áll fenn, mivel Kivitelező ajánlata és a Vállalkozási szerződése szerint 36 hónap jótállást vállalt.

Tekintettel arra, hogy az egyébként felszámolás alatt lévő generál Kivitelező sem az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás során megküldött hibajelző jegyzőkönyvre, sem pedig a részére több ízben küldött levelekre nem reagált, Megrendelő a meglévő jótállási biztosíték terhére a javításokat más céggel végezteti el.

Műszaki ellenőr előzetes egyeztetés alapján a jótállási idő lejárta előtti helyszíni bejárást mai napra tűzte ki.
Jelenlévők mai napon, fenti időpontban átadott és átvett munkák területét bejárták, mely során a Projekt keretében megvalósított munkák állapotát megvizsgálták, ez alapján az alábbiakat rögzítik:

A mai napon fellelt hibák listáját jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

A mai eljáráson résztvevő Tiszamelléki Kft. képviselője a csatolt listában szereplő tételekre árajánlatot készít, melynek Megrendelői elfogadása után a hibák javításait 2017. október 15-ig elvégzi.

A javítások elvégzéséről Tiszamelléki Kft. a Megrendelő képviselőjétől igazolást kér, melyet megküld Műszaki ellenőr részére.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelővel a Vállalkozási szerződést megkötő generál kivitelező céget felszámolták, további szavatossági kötelezettséget nincs kivel szemben érvényesíteni ezért esetleges további hibák keletkezése esetén azok javításait Üzemeltetőnek kell elvégezni, vagy elvégeztetni

Mellékletek:	Jelenléti ív

Mai napon felvett hibák listája

K.m.f.

_______________________________		____________________________

Megrendelő				     Tiszamelléki Kft. képviselője

______________________________________

Műszaki ellenőr

„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése”

című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 számú projekt

H-Tb-1-0 ésH-Tb-1-1 jelű csatorna (1. rész)

„Kállói 1-es mellékág (útárok)” csatornaépítések (2. rész)

HIBA- ÉS HIÁNYLISTA

Készült: 2017. szeptember 13.-án, a jótállási idő lejárta előtti helyszíni bejárás alkalmából.

H-Tb-1-0 ésH-Tb-1-1 jelű csatorna (1. rész)

Bocskai utca:

121. számú ingatlan út felől az aszfalt és beton között egy széles repedés látható, és a beton is megemelkedett a közelében.

Kinizsi utcai saroknál a folyókavégnél a helyszíni beton átrepedt több helyen.

Kinizsi Pál utca:

55. szám előtti részen a nagykapuval szemben a folyóka út felőli oldalán a beton megrepedt, felvált, javítása szükséges.

47/a. szám előtti résztől a folyókaelemek több helyen lekoptak (a betonacél is kilátszik), a sarkuk letört, javításuk szükséges.

37., 37/a. számú ingatlanok határánál a folyóka út felőli oldalán a beton megrepedt, felvált, javítása szükséges.

Gombás András utca:

Az aknák közelében mindenhol, valamint a folyóka és út közötti hozzábetonozás több helyen átrepedt, mely az ingatlanok felőli oldalon lévő támaszbeton sávra is igaz. A repedések laza részeinek eltávolítása és hézagzáró rugalmas tömítése mindenképpen indokolt, mert ennek hiányában a bejutó és megfagyó víz a monolit szerkezetek gyors tönkremenetelét fogja előidézni.

Kinizsi Pál úti induló rész mederburkolatos szakaszon a lezáró beton köröm megrepedt, átvágása és rugalmas kitöltése indokolt.

A zöld kerítéses ingatlannal (valószínűleg 47. szám) szemben két folyókaelem között nagy szinteltérés van, javítása szükséges.

Trafó mellett az egyik folyókaelem sarka törött, javítása szükséges.

37. számú ingatlanon lévő diófával egyvonalban a folyóka járda felőli oldalán a beton nagyon megsüllyedt.

A 33. és 31. számú ingatlanoknál lévő akna mellett és több helyen a folyóka mellébetonozás teljesen megsüllyedt, a folyóka mellett meg is repedt és a folyókaelem is megsüllyedt.

A 31. számú ingatlannál lévő folyóka elem sarka letört.

25/a. számú ingatlan előtt a folyóka elem megsüllyedt.

A Vas Gereben utca sarkán lévő összefolyó elemnél az folyóka több helyen megsüllyedt, javítása, szintbe emelése szükséges.

Vas Gereben utca túloldalán lévő kis nyílt árkos folyóka szakasz akna körül nagy bemosódás látható, felülvizsgálata, javítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a földpótlást a korábbi időszakban már elvégezték a bemosódást az akna vagy csőelemek közötti folytonossági hiány okozhatja. Ezért fel kell tárni és újabb földpótlás és tömörítés előtt ezen hibát megszüntetni.

Összeállították:

Varga Zsuzsa és Bagoly Krisztián a műszaki ellenőrzést végző Dankó és Fia Mérnöki Iroda Kft. képviselői.

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2017. (IX.28.) Kt. számú

határozata

„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt

keretében elkészült munkálatok garanciális

javításának elvégeztetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításának elvégeztetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítását végeztesse el a 2017. szeptember 13-án készült Hiba- és hiánylista alapján a rendelkezésre álló jótállási biztosíték terhére, azaz bruttó 432.400,-Ft összeg keretéig.

- Felkéri a polgármestert, hogy

- a 2017. szeptember 13-án készült Hiba- és hiánylistára való tekintettel a garanciális munka elvégzésére kösse meg a mellékletben szereplő vállalkozási szerződést a Medop-Generál Kft.-vel

Határidő: azonnal	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

…../2017. (IX.28.) Kt. számú határozat melléklete

V Á L L A L K O Z Á S I    S  Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről:

Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Név: Medop-General Kft.

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20.

Adószáma: 14038163-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-071815

képviseli: Kovács Miklós

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

- Szerződés tárgya

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezés” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításának kivitelezési munkálatait, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező hiba- és hiánylista, valamint az az alapján adott árajánlat szerint.

  - A teljesítés helye: Tiszavasvári 0356, 1859, 1876, 1882, 1903, 1931/2, 2252, 1950, 1949, 1946, 1945 hrsz-ú ingatlanok

- Vállalkozói díj:

2.1 Szerződő felek az 1. pont szerinti munkálatok vállalkozói díját az alábbiak szerint állapítják meg:

Nettó összeg			      340.472,- Ft

+ ÁFA			        91.928,- Ft

Összesen:	432.400,- Ft azaz négyszázharminckétezer-négyszáz forint.

2.2 Árforma: Átalány alapú elszámolás

2.3 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződésben, illetve az 1. pontban meghatározott valamennyi szükséges munka elvégzését, amelyet vállalkozó a szerződés teljesítése során nem növelhet.

2.4 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj a Magyar Szabvány és Műszaki előírások szerinti I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.

3. Számlázás, elszámolás:

3.1 Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj, magában foglalja az 1. pontban meghatározott munkához szükséges valamennyi munka-, anyag-, szállítás- és egyéb költséget. A Vállalkozó előleg kérésére jogosult,de nem kötelező, ez nem lehet több, mint a vállalkozási díj 30%-a. Az előleg kifizetése kérelem ellenében lehetséges, mely kifizetését követően a Vállalkozó előlegszámlát köteles benyújtani a Megrendelő részére. Az előlegszámla a végszámlában kerül elszámolásra. A végszámla kifizetése a jelen szerződés szerinti munka teljesítését követően, a Vállalkozó által 15 napon belül benyújtott, Megrendelő nevére kiállított és a műszaki ügyintéző által igazolt számla ellenében, az átvételtől számított 15 napon belül történik meg a Vállalkozó által megadott bankszámlaszámra.

3.2 Jelen szerződés szerinti munka elszámolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik.

- A szerződés teljesítése

4.1 A munkaterület átadási határideje: 2017. ……………...

A munkaterület átadása Megrendelő által megbízott műszaki ügyintéző, és a Vállalkozó jelenlétében történik.

4.2 A munka befejezési határideje: 2017. …………………..

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017. ………………-i teljesítési határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelő műszaki átadás-átvétel lezárása, figyelemmel jelen szerződés 10.2 pontjában foglaltakra.

5. Műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés:
Megrendelő részéről eljáró műszaki ügyintéző: 	Kovács Edina köztisztviselő
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  			……………………………….

- Vállalkozó kötelezettsége különösen:

  - Vállalkozó biztosítja az 1. pontban rögzített kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá a megfelelő minőségű anyag beszerzését.

  - Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület folyamatos tisztántartása, a hulladék deponálása, illetve elszállítása.

  - Az átadott munkaterületen a baleset- és tűzvédelemért, az ott tárolt anyagok, felszerelések, gépek, építőanyagok őrzés – védelméért, a munkavédelmi szabályok és az egészségügyi szabályok betartásáért jelen szerződés fennállásának teljes időtartama alatt Vállalkozó teljes körűen felel.

  - Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait lehetőség szerint beépítés előtt, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásig a Megrendelő részéről eljáró műszaki ügyintézőnek bemutatni.

  - Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

  - A Vállalkozó hibájából, érdekkörében felmerült okból figyelembe nem vett, a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható többletmunka költségei Vállalkozót terhelik.

7. Megrendelő kötelezettségei:

7.1 Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni.

7.2 Megrendelő köteles a vállalkozói díjat - a munkaterület átadás-átvételét követően a Vállalkozó által 15 napon belül benyújtott számla ellenében, az átvételtől számított 15 napon belül – a Vállalkozó bankszámlájára való átutalással kiegyenlíteni.

8. Minőség

8.1 Vállalkozó köteles jelen szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben teljesíteni.

8.2 Vállalkozó a minőségtanúsítást a vonatkozó rendeletek és az esetleges egyéb előírások alapján köteles biztosítani.

9.Garancia, szavatosság, jótállás, hibás teljesítés

9.1 Garancia, szavatosság, jótállás érvényesítése a hatályos jogszabályok szerint történik.

9.2 Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben és minőségben végzi.

9.3 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljesíteni.

10. Együttműködés, egyéb kikötések, nyilatkozatok:

  - Megrendelő a kivitelezést - munkaidő alatt- bármikor ellenőrizheti.

  - Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás kizárólag akkor eredményes, Vállalkozó kizárólag akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, míg Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.

  - Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és közreműködése – megbízottaira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak.

  - Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozót bevonhat a kivitelezéshez. Az alvállalkozóért Vállalkozó felel, és ugyanazon szabályok vonatkoznak rá, mint Vállalkozóra.

  - Vállalkozó terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.

  - Amennyiben Megrendelő e szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelőt terhelő késedelmi kamat összege a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

  - Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj összege, mint fedezet, rendelkezésre áll.

  - A jelen vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a tárgyi jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, ennek esetleges eredménytelensége esetére azonban kikötik a Nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

- Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani.

- Ellenőrzést, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatot polgármester és az általa megbízott személy tehet.

- Jelen szerződés tárgyán kívüli munkálatok elvégzése (pótmunka) külön megállapodás tárgyát képezheti.

- Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag írták alá.

Tiszavasvári, 2017. …………………….

______________________________			____________________________

MEGRENDELŐ						VÁLLALKOZÓ

Tiszavasvári Város Önkormányzata			         Medop-General Kft.

képviseletében 						  képviseletében

Dr. Fülöp Erik polgármester		  	                 Kovács Miklós ügyvezető